# User stories og acceptkriterier

De Lyserøde Spejdere · Fællesopgave, 2. semester

Projektperiode: 19.–30. oktober 2026  |  Teknologi: Razor Pages, C#, MySQL og ADO.NET

Dette dokument udfylder undervisernes skabelon med felterne Story, Acceptance criteria, Task og Non functional Requirements. Story points og prioritering er projektgruppens planlægningsgrundlag.

# Oversigt

| ID | Område | SP | Planlagt |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Aktivitetsoversigt | 2 | Sprint 1 |
| US-02 | Login og roller | 5 | Sprint 1 |
| US-03 | Opret aktivitet | 3 | Sprint 1 |
| US-04 | Tilmelding | 5 | Sprint 2 |
| US-05 | Mine tilmeldinger | 3 | Sprint 2 |
| US-06 | Framelding | 2 | Sprint 2 (reserve) |
| US-07 | Ændre og slette aktiviteter | 3 | Product Backlog |
| US-08 | Deltagerliste | 3 | Product Backlog |
| US-09 | Flere ledere pr. aktivitet | 5 | Product Backlog / ikke implementeret |

Opgavens minimum er at implementere nogle af user stories. Alle backlog-historier er specificeret, selvom ikke alle indgår i det planlagte sprintmål.

# US-01  ·  Aktivitetsoversigt

Rolle: Scout  |  Estimat: 2 story points  |  Plan: Sprint 1

## Story

Som spejder vil jeg kunne se lejrens aktiviteter, så jeg kan vælge, hvad jeg gerne vil deltage i.

## Acceptance criteria

Aktiviteter vises med navn, beskrivelse, start- og sluttid.

Ledige pladser fremgår af oversigten.

Hvis der ikke er aktiviteter, vises en forståelig besked.

## Task

Opret Activity-model og inputvalidering.

Opret Activities-tabel i MySQL.

Implementer ActivityRepository.GetAllAsync.

Opret Pages/Activities/Index.cshtml.

Kontrollér oversigten med 0 og flere aktiviteter.

## Non functional Requirements

Razor Pages-visningen skal fungere på både mobil og pc.

Tekst fra databasen skal HTML-encodes i visningen.

Verifikation: Acceptkriterierne skal afprøves manuelt i den lokale applikation før en story markeres Done.

# US-02  ·  Login og roller

Rolle: User  |  Estimat: 5 story points  |  Plan: Sprint 1

## Story

Som bruger vil jeg kunne logge ind som spejder eller leder, så jeg kun får adgang til mine egne funktioner.

## Acceptance criteria

Gyldige loginoplysninger giver adgang til systemet.

Forkerte oplysninger giver fejl uden at afsløre, hvad der var forkert.

En spejder kan ikke benytte lederfunktioner; log ud afslutter login.

## Task

Opret Users-tabel med rollen Scout/Leader.

Opret UserRepository og sikre password-hashes.

Konfigurer cookie authentication og claims.

Opret login- og logout-Razor Pages.

Kontrollér adgangsbeskyttelse i leder- og spejdermapper.

## Non functional Requirements

Passwords opbevares som hashes, aldrig i klartekst.

Adgangskontrol sker på serveren, ikke alene via skjulte knapper.

Verifikation: Acceptkriterierne skal afprøves manuelt i den lokale applikation før en story markeres Done.

# US-03  ·  Opret aktivitet

Rolle: Leader  |  Estimat: 3 story points  |  Plan: Sprint 1

## Story

Som leder vil jeg kunne oprette aktiviteter, så spejdere kan tilmelde sig dem.

## Acceptance criteria

En leder kan indtaste navn, beskrivelse, tid, pladser og krav.

Kun en leder kan gemme nye aktiviteter.

En gyldig aktivitet gemmes i databasen og vises i oversigten.

## Task

Opret ActivityInput med DataAnnotations.

Opret ActivityRepository.InsertAsync.

Opret Pages/Leader/Create og PageModel.

Kontrollér rollebeskyttet adgang.

Test ugyldig sluttid og manglende titel.

## Non functional Requirements

Alle databasekommandoer benytter SQL-parametre.

Brugeren får tydelige valideringsbeskeder.

Verifikation: Acceptkriterierne skal afprøves manuelt i den lokale applikation før en story markeres Done.

# US-04  ·  Tilmelding

Rolle: Scout  |  Estimat: 5 story points  |  Plan: Sprint 2

## Story

Som spejder vil jeg kunne tilmelde mig en aktivitet, så jeg kan deltage i den.

## Acceptance criteria

Spejdere kan tilmelde sig en aktivitet med ledige pladser.

Samme spejder kan ikke tilmelde sig samme aktivitet to gange.

Tilmelding afvises ved for lav alder eller manglende krævet tegn.

## Task

Opret Registrations-tabel med sammensat primærnøgle.

Implementer RegistrationRepository.JoinAsync.

Kontrollér kapacitet, alder og færdighedstegn.

Tilføj tilmeldingsformular i aktivitetsoversigten.

Test fuld aktivitet og dobbelt tilmelding.

## Non functional Requirements

Tilmelding skal være transaktionssikker under samtidige forespørgsler.

Fejl vises uden rå SQL-/serverdetaljer.

Verifikation: Acceptkriterierne skal afprøves manuelt i den lokale applikation før en story markeres Done.

# US-05  ·  Mine tilmeldinger

Rolle: Scout  |  Estimat: 3 story points  |  Plan: Sprint 2

## Story

Som spejder vil jeg kunne se mine tilmeldinger, så jeg har overblik over lejrens program.

## Acceptance criteria

Den indloggede spejder ser sine tilmeldte aktiviteter.

Andre spejderes tilmeldinger vises ikke.

Ved nul tilmeldinger vises en tom-liste-besked.

## Task

Implementer RegistrationRepository.GetMineAsync.

Opret Pages/Scout/Mine.

Læs bruger-id fra servervalideret login-claim.

Vis tilmeldte aktiviteters navne og tidspunkter.

Test isolering mellem to spejderkonti.

## Non functional Requirements

Bruger-id hentes fra login, ikke fra et frit formularfelt.

Kun spejdere har adgang til siden.

Verifikation: Acceptkriterierne skal afprøves manuelt i den lokale applikation før en story markeres Done.

# US-06  ·  Framelding

Rolle: Scout  |  Estimat: 2 story points  |  Plan: Sprint 2 (reserve)

## Story

Som spejder vil jeg kunne framelde mig en aktivitet, så min plads frigives til andre.

## Acceptance criteria

En spejder kan fjerne sin egen tilmelding.

Sletningen berører ikke andre brugeres tilmeldinger.

Ledige pladser i aktivitetsoversigten opdateres.

## Task

Implementer RegistrationRepository.CancelAsync.

Tilføj en frameldingsformular på Mine tilmeldinger.

Beskytt POST med standard-antiforgery i Razor Pages.

Opdater aktivitetsoversigt efter framelding.

Test to spejdere tilmeldt samme aktivitet.

## Non functional Requirements

Kun den indloggede bruger må framelde sig selv.

Ændringer udføres med HTTP POST.

Verifikation: Acceptkriterierne skal afprøves manuelt i den lokale applikation før en story markeres Done.

# US-07  ·  Ændre og slette aktiviteter

Rolle: Leader  |  Estimat: 3 story points  |  Plan: Product Backlog

## Story

Som leder vil jeg kunne ændre og nedlægge aktiviteter, så programmet forbliver aktuelt.

## Acceptance criteria

Ledere kan redigere navn, tider og deltagerbegrænsninger.

Ledere kan slette en aktivitet og dens tilmeldinger.

En aktivitet må ikke reduceres til færre pladser end antal tilmeldte.

## Task

Opret ActivityRepository.UpdateAsync og DeleteAsync.

Opret Pages/Leader/Edit.

Tilføj slet-funktion til lederoversigten.

Kontrollér validering ved ændringer.

Test sletning og tilmeldingsrelationer.

## Non functional Requirements

Kun ledere må ændre eller slette.

Sletning udføres via POST og kræver brugerbekræftelse.

Verifikation: Acceptkriterierne skal afprøves manuelt i den lokale applikation før en story markeres Done.

# US-08  ·  Deltagerliste

Rolle: Leader  |  Estimat: 3 story points  |  Plan: Product Backlog

## Story

Som leder vil jeg kunne se deltagere til en aktivitet, så jeg kan planlægge afviklingen.

## Acceptance criteria

En leder kan vælge en aktivitet og se de tilmeldte spejdere.

Deltagerlisten viser navn og alder.

Kun ledere må se listen.

## Task

Implementer GetParticipantsAsync med SQL JOIN.

Opret Pages/Leader/Participants.

Vis en forståelig besked ved nul deltagere.

Sørg for rollebeskyttelse af siden.

Test adgang med begge roller.

## Non functional Requirements

Deltageroplysninger vises kun for autoriserede ledere.

Kun nødvendige personoplysninger vises.

Verifikation: Acceptkriterierne skal afprøves manuelt i den lokale applikation før en story markeres Done.

# US-09  ·  Flere ledere pr. aktivitet

Rolle: Leader  |  Estimat: 5 story points  |  Plan: Product Backlog / ikke implementeret

## Story

Som lejrleder vil jeg kunne tilknytte flere ledere til samme aktivitet, så ansvaret kan deles.

## Acceptance criteria

En aktivitet kan have to eller flere ledere.

Lederrelationerne bevares ved redigering.

Tilbagemeldingen viser de tilknyttede ledere.

## Task

Opret ActivityLeaders-relationstabel.

Tilføj repository-metoder til ledertilknytning.

Tilføj flervalg i lederformular.

Vis lederne i oversigt og detaljer.

Test relationer og sletning.

## Non functional Requirements

Data skal være referentielt konsistente.

Relationerne skal kunne udvides uden at ændre spejdertilmeldinger.

Verifikation: Acceptkriterierne skal afprøves manuelt i den lokale applikation før en story markeres Done.