# SCRUM og projektbeskrivelse

DE LYSERØDE SPEJDERE   |   Fællesopgave 2. semester

Officiel projektperiode: 19.–30. oktober 2026   |   Aflevering: Wiseflow

# 1. Projektets formål og scope

De Lyserøde Spejdere ønsker et aktivitets- og tilmeldingssystem til en spejderlejr i Hedeland ved Roskilde. Ledere administrerer aktiviteter; spejdere tilmelder sig aktiviteter, ser egne tilmeldinger og kan framelde sig. Aktiviteter kan have kapacitets-, alders- og færdighedskrav.

Løsningen bygger på ASP.NET Core Razor Pages, C#, ADO.NET (MySqlConnector) og MySQL. Login håndteres med autentifikationscookies og rolle-claims. Projektet prioriterer en demonstrerbar kerne frem for et fuldstændigt produktionssystem.

# 2. Roller i SCRUM

| SCRUM-rolle | Ansvar | Gruppemedlem |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Prioriterer Product Backlog og afklarer acceptkriterier. | Martin (individuelt) |
| Scrum Master | Følger sprintmål, sikrer overblik og synliggør forhindringer. | Martin (individuelt) |
| Developers | Udvikler UI, repositories, SQL og test. | Martin (individuelt) |

Projektet gennemføres individuelt, og ansvaret for Product Owner, Scrum Master og Developer varetages af samme studerende. Sprinttabellerne beskriver en simuleret plan inden for perioden 19.–30. oktober; de er ikke referater af faktisk afholdte gruppemøder.

# 3. Product Backlog

| ID | User story | Prioritet | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Aktivitetsoversigt | Høj | 2 |
| US-02 | Login og roller | Høj | 5 |
| US-03 | Opret aktivitet | Høj | 3 |
| US-04 | Tilmelding | Høj | 5 |
| US-05 | Mine tilmeldinger | Høj | 3 |
| US-06 | Framelding | Mellem | 2 |
| US-07 | Ændre og slette aktiviteter | Mellem | 3 |
| US-08 | Deltagerliste | Mellem | 3 |
| US-09 | Flerleder-support | Lav | 5 |

Story points: relativt skøn efter 1–2–3–5. Backlog kan re-prioriteres, hvis de tekniske afhængigheder kræver det.

# 4. Sprint 1 – 19. til 23. oktober

Sprintmål: At kunne vise aktiviteter samt etablere login, rollebaseret adgang og mulighed for at oprette aktiviteter.

| Dato | Planlagt arbejde |
| --- | --- |
| 19/10 | Sprint Planning, caseforståelse, user stories og acceptkriterier |
| 20/10 | Databasemodel, tabeller, projektstruktur og modelklasser |
| 21/10 | ADO.NET repositories og aktivitetsoversigt |
| 22/10 | Cookies, claims, login og rollebaseret adgang |
| 23/10 | Integration, test, Sprint Review og backlogjustering |

Udvalgte stories: US-01, US-02 og US-03. Estimat: 10 story points.

# 5. Sprint 2 – 26. til 30. oktober

Sprintmål: At spejderen kan tilmelde sig og få overblik over egne aktiviteter. Ekstra funktioner udvikles kun, hvis kernen er stabil.

| Dato | Planlagt arbejde |
| --- | --- |
| 26/10 | Sprint Planning og opgavefordeling |
| 27/10 | Tilmelding, kapacitetskontrol og validering |
| 28/10 | Egne tilmeldinger og adgangskontrol |
| 29/10 | Integration, fejlretning og relevante reserve-stories |
| 30/10 | Sprint Review, Retrospective og aflevering via Wiseflow |

Planlagt i Sprint 2: US-04 og US-05 (8 SP), med US-06 som reserve (2 SP). Pr. 26/10 er US-04–US-08 desuden funktionelt implementeret og afprøvet; dette er registreret som faktisk teststatus, ikke som dokumentation for møder eller de planlagte arbejdsdatoer. US-09 er ikke implementeret.

# 6. Scrum-events (simuleret proces)

| Event | Formål | Output |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Vælge sprintmål og nedbryde user stories. | Sprint Backlog med tekniske tasks |
| Daily Scrum | Kort koordinering om status og forhindringer. | Opdaterede opgavestatusser |
| Sprint Review | Demonstrere færdige stories op mod acceptkriterier. | Godkendte/ikke godkendte stories |
| Retrospective | Identificere forbedringer i samarbejde og teknik. | Konkrete forbedringsforslag |

Scrum-events beskriver et simuleret undervisningsforløb, ikke faktiske møder. Faktiske kodeændringer og testresultater fremgår af Git-historik, CodeReview.md og Testplan.md.

# 7. Definition of Done (DoD)

| Nr. | Definition of Done – kriterium |
| --- | --- |
| 1 | Overholde Repository Pattern |
| 2 | Overholde Jakob Nielsens 10 heuristika(Relevante) |
| 3 | Overholde Gestalt love |
| 4 | Passende Interfaces implementeres |
| 5 | Klassediagram opdateret |
| 6 | Skal være godkendt i Code Review |
| 7 | Skal overholde versionsstyrring og sporbarhed |
| 8 | Skal brugertestes på 3 personer |
| 9 | Unit Test skal være implementeret |

De ni DoD-krav er gengivet fra underviserens grundlag. Opdateret status findes i DoD_og_Verifikation.docx og DoD_Checkliste.md. Funktionelt afprøvet betyder ikke automatisk Done, da tre uafhængige brugertests og endelig code review-godkendelse udestår.

# 8. Arkitektur og ER-model

Users omfatter både spejdere og ledere. Activities refererer til én ansvarlig leder, og Registrations forbinder Users og Activities ved tilmeldinger. Flerleder-support (US-09) er ikke implementeret. C#-klassediagram: Docs/Klassediagram.png. Tre repository-interfaces og 9 beståede xUnit-tests er en del af løsningen.

# 9. Sprint Review – statusoversigt

Status pr. 26. oktober 2026: Kolonnen nedenfor beskriver gennemførte funktionsprøver, ikke endelig DoD-godkendelse. Resultater og begrænsninger er dokumenteret i Docs/Testplan.md.

| Story | Kodefiler med funktion | Teststatus |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Activities/Index + ActivityRepository | Testet: oversigt og ledige pladser |
| US-02 | Account/Login + Logout + cookie auth | Testet: login, roller og afvisning |
| US-03 | Leader/Create + ActivityRepository | Testet: oprettelse og validering |
| US-04 | RegistrationRepository + Activities/Index | Tilmelding testet; dubletflow delvist |
| US-05 | Scout/Mine + RegistrationRepository | Testet: egne tilmeldinger |
| US-06 | Scout/Mine / Cancel | Testet: framelding frigiver plads |
| US-07 | Leader/Edit + Leader/Index | Testet: redigering og sletning |
| US-08 | Leader/Participants | Testet: deltagerliste |
| US-09 | Udvidelse i backlog | Ikke implementeret |

Supplerende resultater pr. 26/10: T02, T05, T08, T09 og T12 bestået. Ved T07 afviste MySQL en dublet (fejl 1062), mens applikationens gentagne tilmeldingsflow ikke er testet særskilt. CR-01 og CR-02 er rettet og manuelt afprøvet.

# 10. Foreløbige erfaringer (Retrospective)

Det fungerede godt: Repository Pattern, MySQL og Razor Pages spillede sammen; 9/9 unit tests bestod, og både spejder- og lederfunktioner kunne demonstreres.

Forhindringer: CR-01 – valgfrit færdighedstegn blev krævet; CR-02 – tilmeldingsknappen viste forkert status. Begge fejl blev rettet og testet. Arbejdet blev gennemført individuelt.

Forbedringer: Test af dobbelt tilmelding via applikationen; fuld diagramkontrol; ekstern code review og brugertest med tre personer. Endelig Retrospective for 30/10 er endnu ikke afholdt.

# 11. Aflevering og afgrænsninger

Den vedlagte opgavetekst kræver en gruppeopgave i Wiseflow med SCRUM, user stories, acceptkriterier og implementering af nogle stories i Razor Pages. Database er foretrukket, men ikke obligatorisk. Underviserens tekst beskriver ikke en specifik filstruktur for afleveringen.

Afleveringspakken bør omfatte denne SCRUM-plan, user stories og acceptkriterier, kildekode, SQL-script, README samt dokumenterede testresultater. Status her er opdateret pr. 26/10 og skal kontrolleres igen før Wiseflow-afleveringen. GitHub: https://github.com/martinsir/DeLyseroedeSpejdere.